|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tú carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **En general, he logrado cumplir con las actividades definidas dentro de los tiempos establecidos, aunque en ocasiones con plazos ajustados. Inicialmente, esta situación se debió principalmente a la carga académica, mi práctica profesional y mi trabajo a tiempo parcial.**  **Entre los factores que facilitaron el desarrollo de las actividades, destaco el apoyo de mis compañeros de equipo, quienes participaron activamente en todos los procesos, incluso más allá de sus responsabilidades asignadas. Su colaboración y consejos fueron clave para que pudiera cumplir con mis tareas.**  **Por otro lado, los principales factores que dificultaron mi desempeño fueron, en primer lugar, la limitada disponibilidad de tiempo debido a mis múltiples compromisos semanales. Adicionalmente, el hecho de trabajar con un lenguaje de programación nuevo representó un desafío significativo, ya que generó confusión al punto de que perdí momentáneamente la lógica de programación.** |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **El primer factor lo enfrenté en una etapa avanzada del proyecto, ya que, tras haber sido despedido de mi trabajo, logré disponer de más tiempo para enfocarme en las actividades pendientes. Aunque inicialmente fue una situación desafiante, procuré aprovecharla de manera positiva para avanzar con el proyecto.||**  **En cuanto al segundo factor, continúo enfrentándolo mediante la utilización de lenguajes de programación en los que tengo mayor experiencia, como Python, para el desarrollo del módulo OCR. Además, he trabajado directamente en el diseño del frontend de ambas aplicaciones, complementándolo con la elaboración de la documentación del proyecto. Este enfoque me ha permitido avanzar de manera más eficiente y organizada en las distintas etapas del desarrollo.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Evalúo mi desempeño de manera regular, ya que, como mencioné anteriormente, hubo procesos en los que no pude participar plenamente debido a las circunstancias mencionadas. Sin embargo, considero que en las actividades donde estuve presente logré contribuir de manera significativa al avance del proyecto.**  **Para mejorar mi desempeño, creo que sería fundamental involucrarme más activamente en todos los procesos del proyecto. Asimismo, considero importante fortalecer la comunicación con el equipo de trabajo, de manera que todos podamos estar alineados y al tanto de los avances individuales, lo que permitirá mantener una continuidad efectiva en el desarrollo del proyecto.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **En este momento, no tengo inquietudes específicas sobre cómo proceder, ya que considero que las etapas críticas del proyecto están claras. Sin embargo, me gustaría plantearle a mi docente la siguiente pregunta: ¿cómo puedo recuperar y fortalecer mi lógica de programación, especialmente después de haber experimentado confusión al trabajar con nuevas tecnologías?**  **Además, quisiera consultar cómo puedo prepararme mejor para afrontar el mundo laboral en el contexto de las tecnologías emergentes, ya que actualmente no me siento completamente seguro ni con la capacidad necesaria para abordar grandes problemáticas o proponer soluciones efectivas.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Las actividades se asignaron desde el principio con base en las habilidades y conocimientos de cada integrante del grupo, lo que permitió una distribución adecuada desde el inicio. En este sentido, no ha sido necesario realizar ajustes significativos en la distribución de tareas.  Hasta el momento, no se han identificado nuevas actividades que deban ser asignadas, pero estaremos atentos a cualquier necesidad que surja para garantizar el avance efectivo del proyecto. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo en grupo fue satisfactorio a lo largo del proyecto. En los momentos de mayor presión, el equipo logró resolver problemáticas y cumplir con entregas de último momento, lo que demuestra un buen nivel de compromiso y capacidad para adaptarse a las circunstancias.  Entre los aspectos a mejorar, considero que sería importante fortalecer la comunicación dentro del equipo. Además, es fundamental integrar a todos los miembros en los desarrollos que se están llevando a cabo, no solo para evitar diferencias en el conocimiento técnico, sino también para garantizar que todos estén alineados con los avances del proyecto y puedan contribuir de manera equitativa. Esto permitiría un mejor flujo de trabajo y una mayor cohesión en el equipo. |